## Slide 1
Arduino
Documentação
Modelagem
Banco de Dados
GUI
Direito de Uso
Circuito
Sketch
Servidor MySQL
MER
FNs
UCs
classes
insert
insert
base
base
Índices
Segurança
Stored Procedure
Trigger
Model
base
base
Controller
select
View
Diagramas
entrevistas
levantamento de requisitos

## Slide 2: Dependências entre Atividades
Atividades | ID
Model | A
Controller | B
View | C
Entrevistas UCs | D
Diagrama UCs | E
Diagrama de Classes | F
MER | G
FNs | H
Servidor MySQL | I
Índices | J
Segurança | K
Trigger | L
Stored Procedure | M
Circuito | N
Sketch | O
Levantamento de Requisitos | G
A
B
C
G
H
F
D
E
J
M
L
K
I
N
O
P

## Slide 3
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
A |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
E |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
F |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
G |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
H |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
K |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
L |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
M |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
O |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 
P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
Atividades | ID | Dependências | Dependentes | Coeficiente
Model | A | {F} | {B} | 0.0625
Controller | B | {A, C} | {} | 0.020833
View | C | {} | {B} | 0.125
Entrevistas UCs | D | {E, P} | {F, A, B} | 0.0833
Diagrama UCs | E | {F, P} | {D, F, A, B} | 0.104167
Diagrama de Classes | F | {D, P} | {E, D, A, B, G, H, I, J, K, L, M, O} | 0.25
MER | G | {F} | {H, I, J, K, L, M, O} | 0.25
FNs | H | {G} | {I, J, K, L, M, O} | 0.21875
Servidor MySQL | I | {F, H} | {J, K, L, M, O} | 0.125
Índices | J | {I} | {} | 0.03125
Segurança | K | {I} | {} | 0.03125
Trigger | L | {I} | {} | 0.03125
Stored Procedure | M | {I} | {} | 0.03125
Circuito | N | {} | {O} | 0.125
Sketch | O | {I, N} | {} | 0.020833
Levantamento de Requisitos | P | {} | {D, F, E, A, B, G, H, I, J, K, L, M, O} | 0.875

## Slide 5: Ranking
Coeficiente | Ranking | Atividades
.875 | 1 | {Levantamento de Requisitos}
.250 | 2 | {Diagrama de Classes, MER}
.218 | 3 | {FNs}
.125 | 4 | {View, Servidor MySQL, Circuito}
.104 | 5 | {Diagrama UCs}
.083 | 6 | {Entrevistas UCs}
.063 | 7 | {Model}
.031 | 8 | {Índices, Segurança, Trigger, Stored Procedure}
.021 | 9 | {Controller, Sketch}